恩平市小微企业创业创新基地首层装修工程

发

包

文

件

发包单位：恩平市科工商务局  (盖章)

联系人：李生

联系电话：0750-7113803

第一章    综 合 说 明

1、基本说明

（1）项目名称：恩平市小微企业创业创新基地首层装修工程

（2）工程规模：室内装修工程面积约650平方米及安装水电、排水管等。

（3）报价范围：最高限价为￥597,779.36元

（4）资金来源：政府财政支付

（5）发包人办公地址：恩平市科工商务局办公室

2、工期：70天  （日历天），工程验收标准：合格（一次性通过验收）

第二章    报 价 须 知

1、发包单位要求潜在承包单位资质等级为：具有相关行政部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含三级）或以上资质。

2、发包方式：按照报名单位的信誉、经验、技术力量、服务便捷度等进行评选，择优选取一家为中标候选人。

3、报价依据：

投标报价参照《广东省工程量清单规则》（2010）2010年《广东省建筑工程综合定额》中有关清单报价的格式和发包人发出的工程量清单，根据设计图纸的所有内容结合企业自身情况由潜在承包人自主报价。

4、收承包文件及开标时间、地点：

潜在承包单位须于2019年 9 月 30 日 10时30分，将投标文件密封送交恩平市科工商务局办公室 。

5、投标费用

潜在承包单位应承担企业勘察施工现场考察、标书准备与递交所涉及的一切费用。

6、潜在承包人在参加投标时需获取的图纸、资料、须交5000元（汇入：恩平市科工商务局，帐号：666557748902，开户行：中国银行恩平市支行）给发包人作为图纸、资料押金，招标结束后三天内，潜在承包人在退还图纸、资料后，发包人将押金退还（无息）给潜在承包人，但潜在承包人须保持图纸、资料的完整、清洁。

7、承包文件的组成

（1）封面及目录；

（2）工程报价书；

（3）项目负责人资料及有效资质证书复印件

（4）对安全生产、文明施工的工程承诺书

8、投标报价说明：

本工程最高限价为￥597,779.36元。

潜在承包单位根据发包单位提供的图纸等有关资料，参考同类工程行业标准，并结合自身情况后进行报价。报价高于最高限价为无效报价。

投标报价应包含人工、材料、机械、管理费、法定税费、临时施工设施费、其他措施费（包括临时设施费、文明施工费、工程保险费以及建筑意外伤害保险费、赶工措施费、预算包干费、其他费用、机械进退场费）、规费、利润及不可预见风险（人力不可抗拒的除外）、工程交易费、临时施工便道费等一切费用。

9、工程款支付方式：

工程款（进度款）支付方式和时间：双方签订工程施工合同且承包人进场施工后十日内，发包人按合同价的30%作为工程预付款支付给承包人，工程验收通过后支付至80%工程款，竣工结算书经恩平市财政投资评审中心审定后支付至90%工程款，余款待质量保修期（工程验收通过后满一年）满后无工程质量问题后支付，在30个工作日内一次性结清。

10、工程竣工结算按施工图及有关竣工文件以实际完成工程量根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、广东省工程量清单规则（2010）、（2010年《广东省建筑工程综合定额》及施工期间江门市建设工程造价信息进行计价后按中标下浮率下浮，结算书由恩平市财政投资评审中心核定。

11、承包文件的形式

潜在承包单位须提交承包文件（商务标书）的正本壹份和副本壹份，分别在封面左上角注明“正本”、“副本”字样。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。正本和副本的全部内容均应使用擦不掉的墨水打印或书写。

12、封面格式应填写项目名称、潜在承包单位全称，承包文件应有潜在承包单位盖章和法定代表人签章。

13、潜在承包人应将承包文件的正本和副本分别单独密封包装，每一份分别包装的承包文件，由潜在承包人自行采用结实的档案袋进行密封包装（封口处采用封条密封并签章），并注明“正本”、“副本”字样。投标书一经送出，不得更改。

14、投标递交截止日期即是开标日期，开标公布报价、质量标准、工期后，根据投标报价、技术条件、商务条件及本地企业综合评价，由高至低排列名次，排名第一  的为中标单位。