村道C030线杨屋大道入口至伦宙路口段

路面改造工程

采

购

文

件

采购单位：恩平市君堂镇人民政府（盖章）

联系电话: 0750-7176319

2020年9月9日

一、综  合  说  明

1、基本说明

（1）项目名称:村道C030线杨屋大道入口至伦宙路口段路面改造工程

（2）工程地点位于君堂镇杨屋村委会，主线起终点桩号 K0+000-K1+350，支线起终点桩号 K0+000-K0+037，建设里程共 1.387 公里。建设工程投资额为1703726元。

（3）报价范围: 报价下浮率不少于6%

（4）资金来源:上级补助，不足部分自筹解决

（5）采购单位办公地址：江洲圩翠堤路1号       电话：7176319

2、工期：30天（日历天）

二、报  价  须  知

1、采购单位要求潜在报名单位资质等级为：具有建设行政部门核发的市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）或以上资质，并取得《安全生产许可证》。

2、采购方式：以公开采购方式选定承包单位，要求报名单位具有建设行政部门核发的相应业务范围资质，并取得《安全生产许可证》。

3、评选办法：政府工程项目审核、采购、评标工作小组依照报名单位的资质、信誉、经验、服务便捷度、报价和下浮率等进行协商，并采用平均值法为评选方法。

4、报价说明：潜在报名单位应根据采购单位提供的工程量清单和施工图纸，结合企业自身情况自主报价和下浮率，报价高于最高限价或下浮率低于6%的为无效报价。

5、收报价文件时间、地点

潜在报名单位须于2020年9月14日上午10：00，将报价文件密封送交恩平市君堂镇人民政府3号楼二楼农村集体三资管理服务中心。

6、潜在报名单位于君堂镇农村集体三资管理服务中心获取采购文件、工程量清单、图纸等资料。

7、报名资料

按采购公告所列的材料清单，订装成册，并加盖公章。

8、工程款支付：

合同生效后，甲方支付合同价的30%作为工程预付款；工程完工验收合格后，甲方要支付至合同价的70%进度款；工程结算经第三方有资质公司审核后确定结算价，甲方支付至结算价的97%；剩余结算价的3%为质保金，从工程竣工验收之日起计算，一年后复检达到原定质量标准时支付（工程的结算价不能超过立项价，如果结算价超过立项价，就以立项价为准。如有增加工程部分需追加投资，需向立项审批部门申请调整）。

9、工程竣工结算

按成交确认下浮率进行结算。

- 报价文件封面格式应填写项目名称、潜在报名单位全称，报名文件应有潜在报名单位盖章和法定代表人签章。

附：报价文件（格式）