恩平市低保户、五保户住房安全保障工作

实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神，根据省委巡视组指出63户低保户、五保户住房安全保障问题整改要求，为切实做好我市低保户、五保户住房安全保障工作，特制定本实施方案。

一、工作目标与原则

（一）工作目标

2020年11月底前基本解决63户分散五保户、低保户等重点扶贫对象的危房改造对象户的住房安全保障问题。最近经各镇（街）公示及我局审核，确认属于住房不安全的对象户32户，对象户住房安全保障工作必须在2020年11月底前完成。

（二）基本原则

1、政府主导、农户自愿。充分尊重低保户、五保户的意愿，调动群众的主动性和积极性，整合各种资源协同推进低保户、五保户住房安全保障工作。

2、因人施政、经济适用。充分考虑低保户、五保户的经济承受能力和住房安全保障，确保低保户、五保户住房实用、安全。

3、政策公开、阳光操作。坚持政策公开、对象公开、补助标准公开，通过张榜公示等方式，实行阳光操作，全过程接受群众和社会监督。

二、工作措施

（一）改造对象方式和补助标准。

1、改造对象

低保户、五保户共32户，其中C级危房23户、D级危房户9户。

- 改造方式

C级危房户15户采取修缮方式、1户采取异地重建方式、7户采取集装箱式的方式；D级危房户9户采取集装箱的方式。

3、补助标准

每户市级财政补助3万元，共96万元。

方案经报市政府审批同意后由财政部门将市级补助资金拨付到各镇（街），由各镇（街）负责对象户房屋的维护修缮，集装箱式住房由镇（街）政府负责统筹购置，市级补助资金不足的由所在镇（街）政府统筹解决。

（二）保障质量，传承文化。

危房维护修缮工作要由镇政府主管部门负责；使用集装箱式住房安置的，要与村做好协调工作，并尽量做到就地就近安排，修建三级化粪池、做好地面平整和硬底化，放置时要注意做好防水及固定工作。拆除重建农房要严格按照《广东省住房城乡建设厅转发住房城乡设部关于加强农村危房改造质量安全管理工作的通知》(粤建村函〔2017〕68号）要求，加强维修的施工管理，确保农房质量。

要科学引导农房改造，充分尊重低保户、五保户的意愿，重视传承传统文化，做好地方建筑特色和传统工艺的挖掘和保护，传统村落范围内的危房应严格按传统村落保护发展规划进行修缮改造。

三、工作要求

（一）提高认识，增强责任感。

住房安全保障工作是重大政治任务，各镇（街）、各部门要高度重视，主要负责同志要亲自抓，分管同志具体抓，要把落实低保户、五保户住房安全保障工作与“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，统一思想认识，加大工作力度，确保如期完成任务。

（二）明确分工，共同推进。

各镇（街）作为低保户、五保户住房安全保障工作的责任主体，要切实加强组织实施工作。市住房和城乡建设局负责低保户、五保户住房安全保障工作的统筹协调，指导各镇（街）按要求推进和加强质量管理。市扶贫单位负责提供低保户、五保户家庭成员信息。市财政局会同住建、扶贫等部门负责低保户、五保户住房安全保障资金的筹措和拨付，加强资金管理和监督，安排工作经费。市民政、残联、妇联等部门按职能做好帮扶工作。

（三）制定措施，压实责任

各镇（街）作为低保户、五保户住房安全保障工作的责任主体，要提高政治站位，强化组织领导，因人施政，统筹资源，落实过硬举措和办法，落实责任单位和责任人，确保2020年11月底前完成住房安全保障工作。

（四）加强督查，保障进度。

认真落实“市督查到村、镇督查到户”的检查督导机制。市住房和城乡建设局开展监督检查工作，严格执行工程进度周报制度，每周五前各镇（街）要将住房安全保障工作进度情况报至市住房和城乡建设局，市住房和城乡建设局将定期通报各镇（街）进度情况；任务完成后，由各镇（街）组织开展检查验收，按照“一户一档”的要求完善档案资料，并向恩平市住房和城乡建设局提交工作总结和总体验收报告。

附件：

1.省审计厅2017年对江门市保障性安居工程跟踪审计指出恩平市删除182户名单

2.省审计厅2017年对江门市保障性安居工程跟踪审计指出恩平市删除63户名单

3.恩平市低保户、五保户住房安全保障情况统计表（户）

4.恩平市低保户、五保户住房安全保障补助预算一览表

附件1

省审计厅2017年对江门市保障性安居工程跟踪审计指出恩平市删除

182户名单

| 序号 | 市（区） | 户主姓名 | 所在地（镇，村委会） | 身份证号码 | 人口 | 房屋安全鉴定结果 | 家庭属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恩平市 | 林色凡 | 大槐镇大朗村委会 | 440723********2511 | 2 | C | 低保户 |
| 2 | 恩平市 | 梁福孙 | 大槐镇大朗村委会 | 440723********2512 | 2 | C | 低保户 |
| 3 | 恩平市 | 郑和平 | 大槐镇大槐村委会 | 440723********2517 | 6 | C | 低保户 |
| 4 | 恩平市 | 袁锡其 | 大槐镇河湾村委会 | 440723********2513 | 2 | C | 低保户 |
| 5 | 恩平市 | 郑玩秀 | 大槐镇河湾村委会 | 440723********2526 | 1 | C | 低保户 |
| 6 | 恩平市 | 梁追 | 大槐镇河湾村委会 | 440723********251X | 1 | C | 分散供养五保户 |
| 7 | 恩平市 | 杨次元 | 大槐镇河湾村委会 | 440723********2516 | 3 | C | 低保户 |
| 8 | 恩平市 | 袁观喜 | 大槐镇河湾村委会 | 440723********2516 | 1 | C | 分散供养五保户 |
| 9 | 恩平市 | 何国桥 | 大槐镇锦新村委会 | 440723********2513 | 1 | C | 低保户 |
| 10 | 恩平市 | 吴润灼 | 大槐镇锦新村委会 | 440723********2510 | 1 | C | 分散供养五保户 |
| 11 | 恩平市 | 梁瑞扬 | 大槐镇塘冲村委会 | 440723********2510 | 1 | C | 低保户 |
| 12 | 恩平市 | 吴青年 | 大田镇东南村委会 | 440723********1922 | 2 | C | 低保户 |
| 13 | 恩平市 | 张达潮 | 大田镇东南村委会 | 440723********1935 | 3 | C | 低保户 |
| 14 | 恩平市 | 梁松林 | 大田镇东南村委会 | 440723********1911 | 1 | C | 分散供养五保户 |
| 15 | 恩平市 | 古富仔 | 大田镇东南村委会 | 440723********1916 | 2 | C | 低保户 |
| 16 | 恩平市 | 古威 | 大田镇东南村委会 | 440785********1935 | 2 | C | 低保户 |
| 17 | 恩平市 | 岑广仔 | 大田镇东南村委会 | 440723********193X | 5 | C | 低保户 |
| 18 | 恩平市 | 梁宁辉 | 大田镇东南村委会 | 440723********1913 | 3 | C | 低保户 |
| 19 | 恩平市 | 梁财伙 | 大田镇东南村委会 | 440723********1919 | 1 | C | 分散供养五保户 |
| 20 | 恩平市 | 甄木华 | 大田镇东南村委会 | 440723********1919 | 4 | C | 低保户 |
| 21 | 恩平市 | 梁长大 | 大田镇东南村委会 | 440723********1915 | 1 | C | 分散供养五保户 |
| 22 | 恩平市 | 梁永康 | 大田镇东南村委会 | 440723********1973 | 2 | C | 低保户 |
| 23 | 恩平市 | 梁德盛 | 大田镇东南村委会 | 440723********1914 | 2 | C | 低保户 |
| 24 | 恩平市 | 吴春平 | 大田镇白石村委会 | 440723********1668 | 3 | C | 低保户 |
| 25 | 恩平市 | 吴少兰 | 大田镇白石村委会 | 440723********162X | 3 | C | 低保户 |
| 26 | 恩平市 | 何贵荣 | 大田镇白石村委会 | 440723********1638 | 3 | C | 低保户 |
| 27 | 恩平市 | 吴积操 | 大田镇北合村委会 | 440723********1618 | 2 | C | 分散供养五保户 |
| 28 | 恩平市 | 刘锡钦 | 大田镇北合村委会 | 440723********1616 | 3 | C | 低保户 |
| 29 | 恩平市 | 刘列成 | 大田镇北合村委会 | 440723********1632 | 1 | C | 分散供养五保户 |
| 30 | 恩平市 | 梁焕匀 | 大田镇朗北村委会 | 440723********1914 | 1 | C | 低保户 |
| 31 | 恩平市 | 麦荣山 | 大田镇朗北村委会 | 440723********1911 | 1 | C | 低保户 |
| 32 | 恩平市 | 刘丹莉 | 大田镇石山村委会 | 440727********5923 | 3 | C | 低保户 |
| 33 | 恩平市 | 吴玩荣 | 大田镇石山村委会 | 440723********1630 | 4 | C | 低保户 |
| 34 | 恩平市 | 黎送拈 | 大田镇华南村委会 | 440785********1616 | 1 | C | 低保户 |
| 35 | 恩平市 | 陈珠环 | 大田镇华南村委会 | 440785********1645 | 3 | C | 低保户 |
| 36 | 恩平市 | 孔玩球 | 大田镇华南村委会 | 440723********1637 | 3 | C | 低保户 |
| 37 | 恩平市 | 谭金远 | 大田镇黄沙村委会 | 440723********1616 | 3 | C | 低保户 |
| 38 | 恩平市 | 谭金常 | 大田镇黄沙村委会 | 440723********161X | 1 | C | 低保户 |
| 39 | 恩平市 | 岑玩钦 | 大田镇黄沙村委会 | 440785********161X | 1 | C | 低保户 |
| 40 | 恩平市 | 岑进权 | 大田镇黄沙村委会 | 440785********1615 | 1 | C | 分散供养五保户 |
| 41 | 恩平市 | 岑添财 | 大田镇黄沙村委会 | 440723********1614 | 1 | C | 低保户 |
| 42 | 恩平市 | 陈雁财 | 大田镇黄沙村委会 | 440723********1619 | 3 | C | 低保户 |
| 43 | 恩平市 | 梁松养 | 大田镇朗西村委会 | 440723********1910 | 1 | C | 分散供养五保户 |
| 44 | 恩平市 | 梁长权 | 大田镇朗西村委会 | 440723********1919 | 1 | C | 低保户 |
| 45 | 恩平市 | 郑煜灵 | 大田镇朗西村委会 | 440723********1916 | 2 | C | 低保户 |
| 46 | 恩平市 | 曾全英 | 大田镇朗西村委会 | 440723********1927 | 2 | C | 低保户 |
| 47 | 恩平市 | 冯介喜 | 大田镇朗西村委会 | 440723********1916 | 1 | C | 低保户 |
| 48 | 恩平市 | 梁二 | 大田镇朗西村委会 | 440723********1926 | 2 | C | 低保户 |
| 49 | 恩平市 | 吴崇浩 | 大田镇朗西村委会 | 440723********1954 | 5 | C | 低保户 |
| 50 | 恩平市 | 梁逵业 | 大田镇朗西村委会 | 440723********1937 | 4 | C | 低保户 |
| 51 | 恩平市 | 梁坚明 | 大田镇朗西村委会 | 440723********191X | 2 | C | 低保户 |
| 52 | 恩平市 | 梁粒女 | 大田镇上南村委会 | 440723********1625 | 5 | C | 低保户 |
| 53 | 恩平市 | 吴瑞华 | 大田镇上南村委会 | 440723********1630 | 3 | C | 低保户 |
| 54 | 恩平市 | 黎兆均 | 大田镇上南村委会 | 440723********1616 | 2 | C | 低保户 |
| 55 | 恩平市 | 岑振扬 | 大田镇上南村委会 | 440723********1612 | 4 | C | 低保户 |
| 56 | 恩平市 | 郑关金 | 大田镇上南村委会 | 440723********163X | 1 | C | 低保户 |
| 57 | 恩平市 | 吴满元 | 大田镇上南村委会 | 440723********1631 | 4 | C | 低保，残疾 |
| 58 | 恩平市 | 吴煜元 | 大田镇上南村委会 | 440723********1618 | 4 | C | 低保，残疾 |
| 59 | 恩平市 | 黎汝梅 | 大田镇上南村委会 | 440723********1619 | 3 | C | 低保户 |
| 60 | 恩平市 | 梁彩意 | 恩城中南 | 440723********1025 | 2 | C级 | 低保户 |
| 61 | 恩平市 | 甄佳池 | 恩城锦岗 | 440723********0710 | 4 | C级 | 低保户 |
| 62 | 恩平市 | 陈玉玲 | 牛江镇昌梅村委会 | 440723********4021 | 1 | C级 | 低保户 |
| 63 | 恩平市 | 吴福田 | 牛江镇莲华村委会 | 440723********4038 | 4 | C级 | 低保户 |
| 64 | 恩平市 | 吴养宋 | 牛江镇鹏昌村委会 | 440723********4012 | 2 | C级 | 低保户 |
| 65 | 恩平市 | 冯国喜 | 牛江镇仕洞村委会 | 440785********401X | 2 | C级 | 低保户 |
| 66 | 恩平市 | 张植欢 | 横陂镇白庙村委会 | 440723********3116 | 1 | C级 | 分散供养五保户 |
| 67 | 恩平市 | 张端莲 | 横陂镇横西村委会 | 532628********2320 | 3 | C级 | 低保户 |
| 68 | 恩平市 | 何九毛 | 横陂镇塘莲村委会 | 440785********3439 | 1 | C级 | 低保户 |
| 69 | 恩平市 | 陈健国 | 横陂镇塘莲村委会 | 440723********341X | 1 | C级 | 低保户 |
| 70 | 恩平市 | 陈文浩 | 横陂镇塘莲村委会 | 440723********3415 | 3 | C级 | 低保户 |
| 71 | 恩平市 | 侯春槐 | 横陂镇西联村委会 | 440723********3135 | 3 | C级 | 低保户 |
| 72 | 恩平市 | 陈路宙 | 横陂镇横南村委会 | 440723********3117 | 2 | C级 | 低保户 |
| 73 | 恩平市 | 侯添运 | 横陂镇横南村委会 | 440723********3131 | 3 | C级 | 低保户 |
| 74 | 恩平市 | 王大琼 | 横陂镇横南村委会 | 440723********3122 | 7 | C级 | 低保户 |
| 75 | 恩平市 | 梁柱荣 | 横陂镇岐联村委会 | 440723********3119 | 1 | C级 | 低保户 |
| 76 | 恩平市 | 郑银雪 | 横陂镇岐联村委会 | 440723********3148 | 3 | C级 | 低保户 |
| 77 | 恩平市 | 杨松发 | 横陂镇岐联村委会 | 440723********3116 | 4 | C级 | 低保户 |
| 78 | 恩平市 | 杨安乐 | 横陂镇岐联村委会 | 440785********3175 | 1 | C级 | 低保户 |
| 79 | 恩平市 | 杨国森 | 横陂镇岐联村委会 | 440723********3111 | 4 | C级 | 低保户 |
| 80 | 恩平市 | 杨松进 | 横陂镇岐联村委会 | 440723********3110 | 2 | C级 | 低保户 |
| 81 | 恩平市 | 周瑞明 | 横陂镇湾海村委会 | 440785********3422 | 1 | C级 | 低保户 |
| 82 | 恩平市 | 梁梅景 | 横陂镇南华村委会 | 440723********3414 | 4 | C级 | 低保户 |
| 83 | 恩平市 | 郑活生 | 横陂镇南华村委会 | 440785********3153 | 2 | C级 | 低保户 |
| 84 | 恩平市 | 陈永源 | 横陂镇虾山村委会 | 440785********3135 | 2 | C级 | 低保户 |
| 85 | 恩平市 | 吴留番 | 横陂镇虾山村委会 | 440723********3120 | 2 | C级 | 低保户 |
| 86 | 恩平市 | 梁光荣 | 横陂镇虾山村委会 | 440723********3110 | 4 | C级 | 低保户 |
| 87 | 恩平市 | 陈良浩 | 横陂镇横盘村委会 | 440723********3112 | 1 | C级 | 低保户 |
| 88 | 恩平市 | 陈先青 | 横陂镇横盘村委会 | 440723********3110 | 1 | C级 | 低保户 |
| 89 | 恩平市 | 钟群秀 | 横陂镇白庙村委会 | 440723********3122 | 1 | C级 | 低保户 |
| 90 | 恩平市 | 黎明悦 | 横陂镇白庙村委会 | 440723********3111 | 3 | C级 | 低保户 |
| 91 | 恩平市 | 陈福寿 | 横陂镇横东村委会 | 440723********3118 | 3 | C级 | 低保户 |
| 92 | 恩平市 | 吴沃存 | 横陂镇横东村委会 | 440723********3111 | 2 | C级 | 低保户 |
| 93 | 恩平市 | 刘法林 | 沙湖镇咀厚村委会 | 440723********375X | 2 | C级 | 低保户 |
| 94 | 恩平市 | 刘新培 | 沙湖镇和平村委会 | 440723********3757 | 1 | C级 | 低保户 |
| 95 | 恩平市 | 陈焕潮 | 沙湖镇伍边村委会 | 440723********375X | 2 | C级 | 低保户 |
| 96 | 恩平市 | 叶婵欢 | 沙湖镇伍边村委会 | 440723********3723 | 2 | C级 | 低保户 |
| 97 | 恩平市 | 谢金长 | 沙湖镇那梨村委会 | 440723********3772 | 3 | C级 | 低保户 |
| 98 | 恩平市 | 陈明辉 | 鹿颈村民委员会 | 440723********5216 | 4 | C级 | 低保户 |
| 99 | 恩平市 | 陈齐想 | 鹿颈村民委员会 | 440723********5217 | 1 | C级 | 低保户 |
| 100 | 恩平市 | 梁寿怀 | 石岗村民委员会 | 440723********5218 | 3 | C级 | 低保户 |
| 101 | 恩平市 | 余成厚 | 金坑村民委员会 | 440723********1314 | 2 | C级 | 低保户 |
| 102 | 恩平市 | 卢兆华 | 东新村民委员会 | 440723********1310 | 1 | C级 | 低保户 |
| 103 | 恩平市 | 胡锦年 | 上绵湖村民委员会 | 440723********5213 | 2 | C级 | 低保户 |
| 104 | 恩平市 | 胡放牛 | 上绵湖村民委员会 | 440723********5214 | 2 | C级 | 低保户 |
| 105 | 恩平市 | 黄进财 | 祝荷村民委员会 | 440723********1312 | 4 | C级 | 低保户 |
| 106 | 恩平市 | 吴质贤 | 祝荷村民委员会 | 440723********1313 | 5 | C级 | 低保户 |
| 107 | 恩平市 | 岑冠益 | 黄角 | 440723********2231 | 1 | C级 | 低保户 |
| 108 | 恩平市 | 岑志芳 | 黄角 | 440723********2224 | 3 | C级 | 低保户 |
| 109 | 恩平市 | 黎连积 | 那北 | 440723********2219 | 1 | C级 | 低保户 |
| 110 | 恩平市 | 黎统 | 那北 | 440723********2214 | 3 | C级 | 低保户 |
| 111 | 恩平市 | 张月 | 那北 | 440723********2222 | 3 | C级 | 低保户 |
| 112 | 恩平市 | 黎愿宁 | 那西 | 440723********2231 | 2 | C级 | 低保户 |
| 113 | 恩平市 | 梁斗裕 | 潭角 | 440723********2232 | 1 | C级 | 低保户 |
| 114 | 恩平市 | 梁三女 | 潭角 | 440723********2211 | 2 | C级 | 低保户 |
| 115 | 恩平市 | 梁活 | 潭角 | 440723********2233 | 1 | C级 | 低保户 |
| 116 | 恩平市 | 罗满 | 潭角 | 440723********2221 | 1 | C级 | 低保户 |
| 117 | 恩平市 | 叶有棠 | 潭角 | 440723********2211 | 2 | C级 | 低保户 |
| 118 | 恩平市 | 张兰芳 | 潭角 | 440723********2222 | 4 | C级 | 低保户 |
| 119 | 恩平市 | 梁宋 | 潭角 | 440723********2239 | 2 | C级 | 低保户 |
| 120 | 恩平市 | 梁日光 | 潭角 | 440723********2215 | 5 | C级 | 低保户 |
| 121 | 恩平市 | 梁水林 | 潭角 | 440723********2212 | 2 | C级 | 低保户 |
| C级合计 |  |  |  |  | 121户 |  |
| 122 | 恩平市 | 李木杨 | 大槐镇河湾村委会 | 440723********2519 | 1 | D | 分散供养五保户 |
| 123 | 恩平市 | 吴幸其 | 大槐镇锦新村委会 | 440723********2514 | 2 | D | 低保户 |
| 124 | 恩平市 | 吴瑞做 | 大槐镇锦新村委会 | 440723********2519 | 1 | D | 分散供养五保户 |
| 125 | 恩平市 | 吴灿伦 | 大槐镇锦新村委会 | 440723********2517 | 2 | D | 低保户 |
| 126 | 恩平市 | 吴俊禄 | 大槐镇锦新村委会 | 440785********2557 | 1 | D | 低保户 |
| 127 | 恩平市 | 梁银仔 | 大槐镇塘冲村委会 | 440723********2516 | 1 | D | 分散供养五保户 |
| 128 | 恩平市 | 郑炎芳 | 大田镇东南村委会 | 440723********1918 | 1 | D | 分散供养五保户 |
| 129 | 恩平市 | 古新喜 | 大田镇东南村委会 | 440723********1919 | 1 | D | 分散供养五保户 |
| 130 | 恩平市 | 吴文操 | 大田镇东南村委会 | 440723********191X | 1 | D | 分散供养五保户 |
| 131 | 恩平市 | 吴金桥 | 大田镇东南村委会 | 440723********1918 | 2 | D | 低保户 |
| 132 | 恩平市 | 梁活深 | 大田镇白石村委会 | 440723********1611 | 3 | D | 低保，残疾 |
| 133 | 恩平市 | 吴运松 | 大田镇白石村委会 | 440785********1611 | 2 | D | 低保户 |
| 134 | 恩平市 | 龙焕文 | 大田镇北合村委会 | 440723********1615 | 3 | D | 低保户 |
| 135 | 恩平市 | 梁国桥 | 大田镇朗北村委会 | 440723********1934 | 2 | D | 低保户 |
| 136 | 恩平市 | 吴亚七 | 大田镇岑洞村委会 | 440785********1695 | 5 | D | 低保户 |
| 137 | 恩平市 | 吴兆芳 | 大田镇岑洞村委会 | 440785********1632 | 2 | D | 低保户 |
| 138 | 恩平市 | 吴卓华 | 大田镇岑洞村委会 | 440785********1691 | 2 | D | 低保户 |
| 139 | 恩平市 | 黎桂传 | 大田镇华南村委会 | 440785********1639 | 1 | D | 低保户 |
| 140 | 恩平市 | 吴德高 | 大田镇华南村委会 | 440723********1615 | 2 | D | 低保，残疾 |
| 141 | 恩平市 | 岑伟均 | 大田镇黄沙村委会 | 440723********1612 | 2 | D | 低保户 |
| 142 | 恩平市 | 吴贵平 | 大田镇黄沙村委会 | 440723********161X | 1 | D | 低保户 |
| 143 | 恩平市 | 黄苍辉 | 大田镇上南村委会 | 440723********161X | 4 | D | 低保户 |
| 144 | 恩平市 | 吴树焕 | 大田镇上南村委会 | 440723********1620 | 2 | D | 低保户 |
| 145 | 恩平市 | 岑素平 | 大田镇上南村委会 | 440723********162X | 3 | D | 低保户 |
| 146 | 恩平市 | 彭焕浓 | 恩城新楼 | 440723********0716 | 1 | D级 | 低保户 |
| 147 | 恩平市 | 岑美莲 | 牛江镇梨园村委会 | 440723********4023 | 1 | D级 | 低保户 |
| 148 | 恩平市 | 梁炎祥 | 横陂镇岐联村委会 | 440723********311X | 1 | D级 | 五保户 |
| 149 | 恩平市 | 陈绍春 | 横陂镇南华村委会 | 440723********3138 | 1 | D级 | 分散供养五保户 |
| 150 | 恩平市 | 钟锦欢 | 横陂镇白银村委会 | 440785********3133 | 1 | D级 | 分散供养五保户 |
| 151 | 恩平市 | 冯齐活 | 横陂镇湾海村委会 | 440723********3418 | 1 | D级 | 低保户 |
| 152 | 恩平市 | 谭卓赞 | 横陂镇横盘村委会 | 440723********3111 | 1 | D级 | 分散供养五保户 |
| 153 | 恩平市 | 谭连福 | 横陂镇横盘村委会 | 440785********3115 | 2 | D级 | 分散供养五保户 |
| 154 | 恩平市 | 刘栋林 | 横陂镇白庙村委会 | 440723********3114 | 2 | D级 | 低保户 |
| 155 | 恩平市 | 谢荣达 | 沙湖镇那梨村委会 | 440723********3717 | 1 | D级 | 低保户 |
| 156 | 恩平市 | 谢金旺 | 沙湖镇那梨村委会 | 440723********379X | 2 | D级 | 低保户 |
| 157 | 恩平市 | 梁茂良 | 石岗村民委员会 | 440723********5210 | 1 | D级 | 低保户 |
| 158 | 恩平市 | 梁介开 | 石岗村民委员会 | 440723********5217 | 4 | D级 | 低保户 |
| 159 | 恩平市 | 梁值廉 | 石岗村民委员会 | 440723********5214 | 1 | D级 | 低保户 |
| 160 | 恩平市 | 张利国 | 横槎村民委员会 | 440723********1334 | 2 | D级 | 五保户 |
| 161 | 恩平市 | 吴卓深 | 祝荷村民委员会 | 440723********1315 | 4 | D级 | 低保户 |
| 162 | 恩平市 | 黎家庆 | 大莲 | 440723********2218 | 1 | D级 | 五保户 |
| 163 | 恩平市 | 唐权 | 大莲 | 440723********2219 | 1 | D级 | 低保户 |
| 164 | 恩平市 | 唐照 | 大莲 | 440723********2215 | 2 | D级 | 低保户 |
| 165 | 恩平市 | 郑景文 | 大莲 | 440723********2212 | 2 | D级 | 五保户 |
| 166 | 恩平市 | 张建庭 | 大莲 | 440723********2210 | 4 | D级 | 低保户 |
| 167 | 恩平市 | 卢建开 | 大莲 | 440723********2219 | 2 | D级 | 低保户 |
| 168 | 恩平市 | 李煜新 | 黄角 | 440723********2211 | 2 | D级 | 低保户 |
| 169 | 恩平市 | 李番长 | 黄角 | 440723********2212 | 3 | D级 | 低保户 |
| 170 | 恩平市 | 李华辉 | 黄角 | 440723********5519 | 3 | D级 | 低保户 |
| 171 | 恩平市 | 李祥仔 | 黄角 | 440723********2210 | 1 | D级 | 低保户 |
| 172 | 恩平市 | 李统生 | 黄角 | 440723********2215 | 12 | D级 | 低保户 |
| 173 | 恩平市 | 黎仲明 | 黄角 | 440723********2270 | 5 | D级 | 低保户 |
| 174 | 恩平市 | 黎其胜 | 黄角 | 440723********2213 | 5 | D级 | 低保户 |
| 175 | 恩平市 | 袁球 | 黄角 | 440723********2211 | 8 | D级 | 低保户 |
| 176 | 恩平市 | 梁卫明 | 那北 | 440723********2219 | 1 | D级 | 低保户 |
| 177 | 恩平市 | 岑国辉 | 那西 | 440723********2252 | 5 | D级 | 低保户 |
| 178 | 恩平市 | 叶日祥 | 那西 | 440723********2212 | 5 | D级 | 低保户 |
| 179 | 恩平市 | 叶池 | 那西 | 440723********2211 | 1 | D级 | 低保户 |
| 180 | 恩平市 | 何郁良 | 那西 | 440785********2215 | 1 | D级 | 低保户 |
| 181 | 恩平市 | 梁连德 | 潭角 | 440723********2222 | 4 | D级 | 低保户 |
| 182 | 恩平市 | 梁相球 | 潭角 | 440723********2216 | 2 | D级 | 低保户 |
| D级合计 |  |  |  |  | 61户 |  |

附件2

省审计厅2017年对江门市保障性安居工程跟踪审计指出恩平市删除63户名单

| 序号 | 市（区） | 户主姓名 | 镇别 | 所在地（镇，村委会） | 身份证号码 | 人口 | 房屋安全鉴定结果 | 家庭属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恩平市 | 梁追 | 大槐 | 大槐镇河湾村委会 | 440723********251X | 1 | C级 | 五保户 |
| 2 | 恩平市 | 何国桥 | 大槐 | 大槐镇锦新村委会 | 440723********2513 | 1 | C级 | 低保户 |
| 3 | 恩平市 | 吴润灼 | 大槐 | 大槐镇锦新村委会 | 440723********2510 | 1 | C级 | 五保户 |
| 4 | 恩平市 | 梁瑞扬 | 大槐 | 大槐镇塘冲村委会 | 440723********2510 | 1 | C级 | 五保户 |
| 5 | 恩平市 | 梁财伙 | 大田 | 大田镇东南村委会 | 440723********1919 | 1 | C级 | 五保户 |
| 6 | 恩平市 | 甄木华 | 大田 | 大田镇东南村委会 | 440723********1919 | 4 | C级 | 低保户 |
| 7 | 恩平市 | 梁长大 | 大田 | 大田镇东南村委会 | 440723********1915 | 1 | C级 | 五保户 |
| 8 | 恩平市 | 梁德盛 | 大田 | 大田镇东南村委会 | 440723********1914 | 2 | C级 | 五保户 |
| 9 | 恩平市 | 刘列成 | 大田 | 大田镇北合村委会 | 440723********1632 | 1 | C级 | 五保户 |
| 10 | 恩平市 | 梁焕匀 | 大田 | 大田镇朗北村委会 | 440723********1914 | 1 | C级 | 低保户 |
| 11 | 恩平市 | 麦荣山 | 大田 | 大田镇朗北村委会 | 440723********1911 | 1 | C级 | 低保户 |
| 12 | 恩平市 | 吴玩荣 | 大田 | 大田镇石山村委会 | 440723********1630 | 4 | C级 | 低保户 |
| 13 | 恩平市 | 黎送拈 | 大田 | 大田镇华南村委会 | 440785********1616 | 1 | C级 | 五保户 |
| 14 | 恩平市 | 孔玩球 | 大田 | 大田镇华南村委会 | 440723********1637 | 3 | C级 | 五保户 |
| 15 | 恩平市 | 谭金常 | 大田 | 大田镇黄沙村委会 | 440723********161X | 1 | C级 | 五保户 |
| 16 | 恩平市 | 岑进权 | 大田 | 大田镇黄沙村委会 | 440785********1615 | 1 | C级 | 五保户 |
| 17 | 恩平市 | 岑添财 | 大田 | 大田镇黄沙村委会 | 440723********1614 | 1 | C级 | 五保户 |
| 18 | 恩平市 | 陈雁财 | 大田 | 大田镇黄沙村委会 | 440723********1619 | 3 | C级 | 低保户 |
| 19 | 恩平市 | 梁松养 | 大田 | 大田镇朗西村委会 | 440723********1910 | 1 | C级 | 五保户 |
| 20 | 恩平市 | 郑煜灵 | 大田 | 大田镇朗西村委会 | 440723********1916 | 2 | C级 | 低保户 |
| 21 | 恩平市 | 冯介喜 | 大田 | 大田镇朗西村委会 | 440723********1916 | 1 | C级 | 五保户 |
| 22 | 恩平市 | 郑关金 | 大田 | 大田镇上南村委会 | 440723********163X | 1 | C级 | 低保户 |
| 23 | 恩平市 | 梁彩意 | 恩城 | 恩城中南 | 440723********1025 | 2 | C级 | 五保户 |
| 24 | 恩平市 | 陈玉玲 | 牛江 | 牛江镇昌梅村委会 | 440723********4021 | 1 | C级 | 五保户 |
| 25 | 恩平市 | 王大琼 | 横陂 | 横陂镇横南村委会 | 440723********3122 | 7 | C级 | 低保户 |
| 26 | 恩平市 | 杨松进 | 横陂 | 横陂镇岐联村委会 | 440723********3110 | 2 | C级 | 低保户 |
| 27 | 恩平市 | 梁梅景 | 横陂 | 横陂镇南华村委会 | 440723********3414 | 4 | C级 | 低保户 |
| 28 | 恩平市 | 陈先青 | 横陂 | 横陂镇横盘村委会 | 440723********3110 | 1 | C级 | 低保户 |
| 29 | 恩平市 | 陈福寿 | 横陂 | 横陂镇横东村委会 | 440723********3118 | 3 | C级 | 低保户 |
| 30 | 恩平市 | 刘新培 | 沙湖 | 沙湖镇和平村委会 | 440723********3757 | 1 | C级 | 五保户 |
| 31 | 恩平市 | 梁寿怀 | 东成 | 石岗村民委员会 | 440723********5218 | 3 | C级 | 低保户 |
| 32 | 恩平市 | 胡锦年 | 东成 | 上绵湖村民委员会 | 440723********5213 | 2 | C级 | 低保户 |
| 33 | 恩平市 | 岑冠益 | 那吉 | 黄角 | 440723********2231 | 1 | D级 | 低保户 |
| 34 | 恩平市 | 梁斗裕 | 那吉 | 潭角 | 440723********2232 | 1 | C级 | 五保户 |
| 35 | 恩平市 | 梁活 | 那吉 | 潭角 | 440723********2233 | 1 | D级 | 无 |
| 36 | 恩平市 | 罗满 | 那吉 | 潭角 | 440723********2221 | 1 | D级 | 低保户 |
| 37 | 恩平市 | 叶有棠 | 那吉 | 潭角 | 440723********2211 | 5 | C级 | 低保户 |
| 38 | 恩平市 | 梁水林 | 那吉 | 潭角 | 440723********2212 | 1 | C级 | 五保户 |
| 39 | 恩平市 | 郑炎芳 | 大田 | 大田镇东南村委会 | 440723********1918 | 1 | D级 | 五保户 |
| 40 | 恩平市 | 古新喜 | 大田 | 大田镇东南村委会 | 440723********1919 | 1 | D级 | 五保户 |
| 41 | 恩平市 | 吴文操 | 大田 | 大田镇东南村委会 | 440723********191X | 1 | D级 | 低保户 |
| 42 | 恩平市 | 梁活深 | 大田 | 大田镇白石村委会 | 440723********1611 | 3 | D级 | 低保户 |
| 43 | 恩平市 | 龙焕文 | 大田 | 大田镇北合村委会 | 440723********1615 | 1 | D级 | 五保户 |
| 44 | 恩平市 | 黎桂传 | 大田 | 大田镇华南村委会 | 440785********1639 | 1 | D级 | 低保户 |
| 45 | 恩平市 | 吴德高 | 大田 | 大田镇华南村委会 | 440723********1615 | 2 | C级 | 低保户 |
| 46 | 恩平市 | 吴贵平 | 大田 | 大田镇黄沙村委会 | 440723********161X | 1 | D级 | 低保户 |
| 47 | 恩平市 | 岑素平 | 大田 | 大田镇上南村委会 | 440723********162X | 3 | D级 | 低保户 |
| 48 | 恩平市 | 冯齐活 | 横陂 | 横陂镇湾海村委会 | 440723********3418 | 1 | D级 | 低保户 |
| 49 | 恩平市 | 谭卓赞 | 横陂 | 横陂镇横盘村委会 | 440723********3111 | 1 | C级 | 低保户 |
| 50 | 恩平市 | 谭连福 | 横陂 | 横陂镇横盘村委会 | 440785********3115 | 2 | D级 | 五保户 |
| 51 | 恩平市 | 梁茂良 | 东成 | 石岗村民委员会 | 440723********5210 | 1 | D级 | 五保户 |
| 52 | 恩平市 | 梁值廉 | 东成 | 石岗村民委员会 | 440723********5214 | 1 | D级 | 五保户 |
| 53 | 恩平市 | 黎家庆 | 那吉 | 大莲 | 440723********2218 | 1 | D级 | 五保户 |
| 54 | 恩平市 | 郑景文 | 那吉 | 大莲 | 440723********2212 | 1 | C级 | 五保户 |
| 55 | 恩平市 | 李煜新 | 那吉 | 黄角 | 440723********2211 | 2 | C级 | 低保户 |
| 56 | 恩平市 | 李华辉 | 那吉 | 黄角 | 440723********5519 | 3 | C级 | 低保户 |
| 57 | 恩平市 | 李祥仔 | 那吉 | 黄角 | 440723********2210 | 1 | C级 | 五保户 |
| 58 | 恩平市 | 黎仲明 | 那吉 | 黄角 | 440723********2270 | 1 | D级 | 低保户 |
| 59 | 恩平市 | 黎其胜 | 那吉 | 黄角 | 440723********2213 | 5 | C级 | 低保户 |
| 60 | 恩平市 | 梁卫明 | 那吉 | 那北 | 440723********2219 | 1 | C级 | 低保户 |
| 61 | 恩平市 | 叶池 | 那吉 | 那西 | 440723********2211 | 1 | D级 | 低保户 |
| 62 | 恩平市 | 何郁良 | 那吉 | 那西 | 440785********2215 | 1 | D级 | 低保户 |
| 63 | 恩平市 | 梁连德 | 那吉 | 潭角 | 440723********2222 | 1 | C级 | 低保户 |

| 附件3 |
| --- |
| 恩平市低保户、五保户住房安全保障情况统计表（户） |
| 序号 | 市（区） | 户主姓名 | 镇别 | 所在地（村委会，自然村） | 身份证号码 | 人口 | 居住面积（m2） | 房屋安全 鉴定结果 | 家庭 属性 | 居住现状 | 拟解决方案 |
| 1 | 恩平市 | 梁追 | 大槐 | 大槐镇河湾村委会河湾村 | 440723********251X | 1 | 60 | C级 | 五保户 | 原旧房屋近期已拆除 | 修缮 |
| 2 | 恩平市 | 梁瑞扬 | 大槐 | 大槐镇塘冲村委会大草塘村 | 440723********2510 | 1 | 100 | C级 | 五保户 | 房屋属于水泥砖结构，没发现有大的问题 | 修缮 |
| 3 | 恩平市 | 梁梅景 | 横陂 | 横陂镇南华村委会塘湾村 | 440723********3414 | 4 | 40 | C级 | 低保户 | 住房属三兄弟共有拥有，结构为樁墙屋 | 异地重建 |
| 4 | 恩平市 | 陈福寿 | 横陂 | 横陂镇横东村委会米筛塘村 | 440723********3118 | 1 | 80 | C级 | 低保户 | 樁墙屋 | 修缮 |
| 5 | 恩平市 | 梁长大 | 大田 | 大田镇东南村委会永安村 | 440723********1915 | 1 | 80 | C级 | 五保户 | 泥砖屋 | 集装箱式住房安置 |
| 6 | 恩平市 | 梁德盛 | 大田 | 大田镇东南村委会永安村 | 440723********1914 | 2 | 80 | C级 | 五保户 | 泥砖屋 | 修缮 |
| 7 | 恩平市 | 刘列成 | 大田 | 大田镇北合村委会迳口村 | 440723********1632 | 1 | 54 | C级 | 五保户 | 泥砖屋 | 集装箱式住房安置 |
| 8 | 恩平市 | 梁焕匀 | 大田 | 大田镇朗北村委会凤岗村 | 440723********1914 | 1 | 120 | C级 | 低保户 | 泥砖屋 | 集装箱式住房安置 |
| 9 | 恩平市 | 麦荣山 | 大田 | 大田镇朗北村委会上信村 | 440723********1911 | 1 | 54 | C级 | 低保户 | 泥砖屋 | 修缮 |
| 10 | 恩平市 | 吴玩荣 | 大田 | 大田镇石山村委会岭南村 | 440723********1630 | 4 | 110 | C级 | 低保户 | 泥砖屋，有裂缝 | 修缮 |
| 11 | 恩平市 | 黎送拈 | 大田 | 大田镇华南村委会连塘村 | 440785********1616 | 1 | 100 | C级 | 五保户 | 泥砖房（已拆，现借住） | 集装箱式住房安置 |
| 12 | 恩平市 | 孔玩球 | 大田 | 大田镇华南村委会水口江村 | 440723********1637 | 1 | 80 | C级 | 五保户 | 泥砖屋 | 修缮 |
| 13 | 恩平市 | 岑添财 | 大田 | 大田镇黄沙村委会欧村 | 440723********1614 | 1 | 105 | C级 | 五保户 | 泥砖屋 | 修缮 |
| 14 | 恩平市 | 陈雁财 | 大田 | 大田镇黄沙村委会梓塘村 | 440723********1619 | 3 | 105 | C级 | 低保户 | 泥砖屋 | 修缮 |
| 15 | 恩平市 | 梁松养 | 大田 | 大田镇朗西村委会福堂村 | 440723********1910 | 1 | 105 | C级 | 五保户 | 泥砖屋 | 集装箱式住房安置 |
| 16 | 恩平市 | 郑煜灵 | 大田 | 大田镇朗西村委会红星村 | 440723********1916 | 1 | 105 | C级 | 低保户 | 泥砖屋，漏水有裂缝 | 修缮 |
| 17 | 恩平市 | 冯介喜 | 大田 | 大田镇朗西村委会山鸡田村 | 440723********1916 | 1 | 105 | C级 | 五保户 | 泥砖房（已拆，现铁皮屋暂住） | 集装箱式住房安置 |
| 18 | 恩平市 | 郑炎芳 | 大田 | 大田镇东南村委会红犁头村 | 440723********1918 | 1 | 80 | D级 | 五保户 | 泥砖屋 | 集装箱式住房安置 |
| 19 | 恩平市 | 古新喜 | 大田 | 大田镇东南村委会辣头村 | 440723********1919 | 1 | 80 | D级 | 五保户 | 泥砖屋 | 集装箱式住房安置 |
| 20 | 恩平市 | 吴文操 | 大田 | 大田镇东南村委会坪山村 | 440723********191X | 1 | 54 | D级 | 低保户 | 泥砖屋 | 集装箱式住房安置 |
| 21 | 恩平市 | 黎桂传 | 大田 | 大田镇华南村委会山田口村 | 440785********1639 | 1 | 100 | D级 | 低保户 | 泥砖屋 | 集装箱式住房安置 |
| 22 | 恩平市 | 吴贵平 | 大田 | 大田镇黄沙村委会有平村 | 440723********161X | 1 | 35 | D级 | 低保户 | 泥砖屋 | 集装箱式住房安置 |
| 23 | 恩平市 | 岑素平 | 大田 | 大田镇上南村委会塘头村 | 440723********162X | 2 | 60 | D级 | 低保户 | 泥砖屋，漏水 | 集装箱式住房安置 |
| 24 | 恩平市 | 郑景文 | 那吉 | 那吉镇大莲村委会石湾角村 | 440723********2212 | 1 | 99 | C级 | 五保户 | 泥砖屋 | 集装箱式住房安置 |
| 25 | 恩平市 | 李煜新 | 那吉 | 那吉镇黄角村委会湴朗村 | 440723********2211 | 2 | 120 | C级 | 低保户 | 泥砖屋，整体性较好 | 修缮 |
| 26 | 恩平市 | 李华辉 | 那吉 | 那吉镇黄角村委会回龙村 | 440723********5519 | 3 | 120 | C级 | 低保户 | 泥砖屋，部分裂痕 | 修缮 |
| 27 | 恩平市 | 李祥仔 | 那吉 | 那吉镇黄角村委会回龙村 | 440723********2210 | 1 | 40 | C级 | 五保户 | 泥砖屋，墙体无大碍 | 修缮 |
| 28 | 恩平市 | 黎其胜 | 那吉 | 那吉镇黄角村委会新东村 | 440723********2213 | 4 | 120 | C级 | 低保户 | 樁墙屋，有裂缝 | 修缮 |
| 29 | 恩平市 | 叶池 | 那吉 | 那吉镇那西村委会良皮下村 | 440723********2211 | 1 | 52 | D级 | 低保户 | 房屋已长期无居住，现居临时铁皮屋 | 集装箱式住房安置 |
| 30 | 恩平市 | 何郁良 | 那吉 | 那吉镇那西村委会新平村 | 440785********2215 | 2 | 112 | D级 | 低保户 | 泥砖屋 | 集装箱式住房安置 |
| 31 | 恩平市 | 罗满 | 那吉 | 那吉镇潭角村委会那芬村 | 440723********2221 | 1 | 44 | D级 | 低保户 | 泥砖屋 | 集装箱式住房安置 |
| 32 | 恩平市 | 梁水林 | 那吉 | 那吉镇潭角村委会增光村 | 440723********2212 | 1 | 85 | C级 | 五保户 | 樁墙屋 | 修缮 |
| 注：改造方式：修缮，集装箱式住房，其他（按实际填写） |

附件4：

恩平市低保户、五保户住房安全保障补助预算一览表

（万元）

| 序号 | 镇 | C级（3万元/户） | 集装箱式住房（3万元/户） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 市本级财政补助 | 户数 | 市本级财政补助 | 户数 | 市本级财政补助 |
| 1 | 大槐 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | 横陂 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | 大田 | 7 | 21 | 12 | 36 | 19 | 57 |
| 4 | 那吉 | 5 | 15 | 4 | 12 | 9 | 27 |
| 合计 | 16 | 48 | 16 | 48 | 32 | 96 |