君堂镇新君村委会君堂村塘坦捣制工程

采

购

文

件

采购单位：恩平市君堂镇新君村民委员会（盖章）

联系电话: 0750-7176319

2021年8月9日

一、综  合  说  明

1、基本说明

（1）项目名称:君堂镇新君村委会君堂村塘坦捣制工程

（2）工程最高限价：983,960.76元 （招标控制价）

（3） 工程概况：工程地点位于君堂镇新君村委会君堂村，工程包括拆除原破旧地面、铺设排水管、新砌集水井、捣制3650多㎡混凝土地坪等。

（4）报价范围: 报价下浮率不少于6%。

（5）资金来源:上级补助，不足部分镇自筹解决。

（6）采购单位办公地址：江洲圩翠堤路1号       电话：7176319

2、工期：60天（日历天）

二、报  价  须  知

1、采购单位要求潜在报名单位资质等级为：具有建设行政部门核发的市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）或以上资质，并取得《安全生产许可证》。

2、采购方式：以公开采购方式选定承包单位，要求报名单位具有建设行政部门核发的相应业务范围资质，并取得《安全生产许可证》。

3、评选办法：政府工程项目审核、采购、评标工作小组依照报名单位的资质、信誉、经验、报价和下浮率等进行协商，并采用平均值法为评选方法。

4、报价说明：潜在报名单位应根据采购单位提供的工程量清单和施工图纸，结合企业自身情况自主报价，报价高于最高限价或下浮率低于6%的为无效报价。

5、收报价文件时间、地点

定于2021年8月16日上午10时，在恩平市君堂镇人民政府3号楼二楼会议室召开工程协商会议，潜在成交单位须准备报价文件并密封，依时参加。

6、潜在报名单位于君堂镇“三资”管理办公室获取采购文件、工程量清单、图纸等资料。

7、报名资料

按采购公告所列的材料清单，订装成册，并加盖公章。

8、工程款支付：

合同生效后，承包人可申请合同价的30%作为工程预付款；工程完工后，可申请工程进度款至合同价的70%；待工程竣工验收通过，竣工结算书经第三方有资质公司审核后确定结算价，可申请至结算价的97%；预留结算价的3%作为质量保证金，在质保期满后，工程若未出现施工质量问题，则无息支付余款（1、工程的结算价不能超过合同价，如果审核的结算价超过合同价，就以合同价为准。2、如有变更或增减工程量需追加投资，需提前向甲方申请调整，甲方同意后方可按变更后且实际完成工程量确定结算价，调整后结算价不能超工程最高限价）。

9、工程竣工结算

按成交确认下浮率进行结算。

- 报价文件封面格式应填写项目名称、潜在报名单位全称，报名文件应有潜在报名单位盖章和法定代表人签章。

附：报价文件（格式）