附件4

**江门市恩平市涉农资金大事要事**

**落实情况报告**

根据《广东省财政厅关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2022〕33号）有关要求，现将江门市2022年涉农资金大事要事落实情况报告如下：

2022年，我市（区）计划推进涉农资金大事要事8项，其中将“农村生活污水治理”“村内道路基本硬底化”“建设改造三级、四级双车道”“高标准农田建设”“完成复耕整治撂荒地”“退出小水电”和“中小河流治理”等8项作为我市（区）2022年重点推进的涉农资金大事要事。全市（区）共计划统筹各级财政资金17876.942万元推进大事要事，其中计划安排省级涉农资金5594.9万元，占省级下达涉农资金总额的46.65%。同时，全市（区）积极统筹各级财政资金，以及通过引入社会资本、争取政府债券额度、EPC+O以及村级自筹等方式多方面筹集资金推进大事要事。各事项推进计划如下：

一、农村生活污水治理。

2019-2020年新增农村生活污水治理实施项目361个，到2020年底完成农村生活污水治理的自然村累计达到816个。2021-2022年计划新增完成农村生活污水治理自然村260个。其中219条计划采用自然消纳的治理模式，41条自然村采用建设污水处理设施和污水纳入城镇污水管网的治理模式。建设污水处理设施和纳入城镇污水管网的41条村计划投资1880万元，具体任务如下：恩城街道办完成10条，大田镇完成1条，那吉镇完成1条，牛江镇完成8条，沙湖镇完成10条。计划统筹安排各级财政资金1813万元（省级涉农资金1813万元，其他地方财政资金0万元，其余资金0万元）（其中2019-2020年度项目尾款500万元，2021-2022年度农村污水治理项目资金1313万元）。

二、村内道路基本硬底化建设。

2021-2022年计划新增完成村内道路硬化的自然村103个，到2022年底完成村内道路硬化的自然村累计达到1034个。当年度相关项目计划投资600万元，计划统筹安排各级财政补助资金600万元（其中2022年第一季度地方政府专项债券资金237.38万元），余下资金通过村级自筹等方式多方面筹集。

三、农村集中供水、农村公路提档升级。

2021-2022年计划新增农村公路提档升级3个，到2022年底完成农村公路提档升级累计达到1个。当年度相关项目计划投资4312.7万元，计划统筹安排各级财政补助资金4312.7万元（省级涉农资金2380.9万元，其余资金1931.8万元）。

四、高标准农田建设。

2021-2022年计划实施项目2个，计划新增高标准农田面积2.1万亩，复耕整治撂荒地面积0万亩；到2022年底完成高标准农田面积累计达到1.68万亩，复耕整治撂荒地面积累计达到0.258万亩。当年度高标准农田项目计划投资2037.84万元，计划安排财政补助资金2037.84万元，（其中拟安排省级涉农资金安排0万元，复耕整治撂荒地项目计划投资30万元，计划安排财政补助资金30万元，其中拟省级涉农资金安排0万元）。

1. 小水电清理整改。

根据《关于印发广东省小水电清理整改工作实施方案的通知》（粤府函[2021]163号），保护区内的23宗电站必须限期退出，2022年计划退出10宗，其中七星坑省级自然保护区5宗，锦江源保护区5宗，总装机容量8930KW,当年度相关项目计划投资1亿元，计划安排财政补助资金810万元，其中拟安排省级涉农资金710万元。

1. 中小河流治理。

2021-2022年计划实施项目3个。恩平市三山河治理工程列入广东省中小河流治理（二期）2021年治理任务项目，为我市的重点项目，概算总投资为1621.05万元，治理河道长度9.11km，其中护岸治理长度3.74km，清淤长度6.94km，建设水生态景观工程1处。恩平市琅彁河治理工程列入广东省中小河流治理（二期）2022年治理任务项目，为我市的重点项目，概算总投资为3396万元，治理河道长度14km，其中护岸治理长度5km，清淤长度14km。江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（恩平段)，实施跨界河流莲塘水综合治理工程和蚬冈水综合治理工程。治理河长13.01km（河道长度），其中护岸整治长度1.61km，清淤疏浚长度11.40km，建设人工湿地8处，沙湖镇河南片区生活污水处理站1座、沙湖镇蒲桥生活污水处理厂提标改造1项、河道生态修复工程4处、碧道连接桥1座、级差拦水陂1座。当年度相关项目计划投资7500万元，计划安排财政补助资金2987.58万元，其中拟安排省级涉农资金691万元。