沙湖镇伍边圆咀塘排洪河道

水毁清淤工程

发

包

文

件

发包单位：恩平市水利工程建设服务中心（盖章）

联 系 人: 梁生

联系电话:7713699

2018年10月9日

第一章    综  合  说  明

1、基本说明

（1）项目名称: 沙湖镇伍边圆咀塘排洪河道水毁清淤工程

（2）工程规模: （1）新修渠道总长520m，其中斗渠长340m，农渠180m;加高支渠长370m，(2)新建C25砼桥板3处,设置闸槽共5处。

（3）报价范围:见预算清单。

（4）资金来源:中央特大防汛抗旱补助资金（第一批）。

（5）发包人办公地址：恩平市西门路6号水电大楼5楼，联系人:梁登科，电话：7713699。

2、施工工期：30日。

3、工程验收标准：一次性通过验收。

第二章    报  价  须  知

1、发包单位要求投标单位施工资质等级为：具有建设行政部门核发的水利行业三级或以上资质，并取得《安全生产许可证》。2、发包方式：以公开招标方式选定承包单位。

3、报价依据：

投标报价参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)、《广东省2006水利水电建筑工程预算定额》中有关清单报价的格式和发包人发出的工程量清单，根据设计图纸的所有内容结合企业自身情况由投标人自主报价。

4、投标报价为合同结算总承包价。若工程变更的，变更的工程款需按业主批准后增加或减少工程量，按投标确定的综合单价乘以增减数量计算。

5、递交承包文件及开标时间、地点:投标单位须于 2018年10月16日10时30分，将投标文件密封送交恩平市公共资源交易中心开标大厅。

6、投标费用

投标单位应承担企业施工现场考察、标书准备与递交所涉及的一切费用。

7、投标人在获取本发包文件、预算及图纸等资料时须交付       招标文件工本费 200元，售后不退。招标人对未中标人不作任何经济补偿。

8、投标保证金

投标人在投标前向业主提交投标保证金3000元（按最高限价2%以下提交），投标保证金的形式：银行转帐；接收投标保证金帐户名称：恩平市水利工程建设服务中心；开户银行：中国银行恩平支行；账号：697759979043。提交投标保证金时应注明“沙湖镇伍边圆咀塘排洪河道水毁清淤工程保证金”的字样，投标保证金必须在2018年10月15日17：00时前到账（以银行到账时间为准）。

未中标人和中标人的投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5个工作日内一次性无息退还。

9、工程履约保证金

合同签定时，中标单位需向业主递交合同价款的10%的工程履约保证金，工程履约保证金于工程竣工并进行验收合格后，14天内无息退回给承包单位。

10、承包文件的组成）

（1）封面及目录；

（2）工程报价书；

（3）项目管理人员一览表及有效证书复印件；

（4）对安全生产、文明施工的工程承诺书。

11、投标报价说明:

本工程最高限价为17.33万元。

投标单位应根据发包单位提供的图纸等有关资料，参考同类工程的行业标准，并结合自身情况后进行报价。报价高于最高限价为无效报价。

投标报价应包含人工、材料、机械、管理费、法定税费、临时施工设施费、其他措施费（包括临时设施费、文明施工费、工程保险费以及建筑意外伤害保险费、赶工措施费、预算包干费、其他费用、机械进退场费）、规费、利润及不可预见风险（人力不可抗拒的除外）、工程交易费、临时施工便道费等一切费用。

12、工程款支付：

签订合同（或承包人进场）后的15天内，按合同总造价预付30%的工程费，用作施工前期材料购置费用；完工付款50%，竣工验收并经市财政投资评审中心审定结算后付款20%。

13、承包文件的形式

投标单位须提交承包文件的正本壹份和副本壹份, 分别在封面左上角注明“正本”、“副本”字样。正本和副本如有不一致之处, 以正本为准。正本和副本的全部内容均应使用擦不掉的墨水打印或书写。

14、封面格式应填写项目名称、投标单位全称，承包文件应有投标单位盖章和法定代表人签章。

15、投标人应将承包文件的正本和副本分别单独密封包装，每一份分别包装的承包文件，由投标人自行采用结实的档案袋进行密封包装（封口处采用封条密封并签章），并注明“正本”、“副本”字样。投标书一经送出，不得更改。

16、投标递交截止日期即是开标日期，开标公布报价、质量标准、工期，根据投标报价由低至高排列名次，排名第一的为中标单位。