附件1

“十一五”期间COD减排计划

| 序号 | 单位名称 | 减排工程 内容 | 减排任务 吨/年 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恩平市精细化工总厂 | 关闭 | 5 | 2007年12月 | 经贸局 |
| 2 | 恩平市良西淀粉食品厂 | 关闭 | 208 | 2007年12月 | 良西镇政府 |
| 3 | 恩平市污水处理厂 | 新建 | 1460 | 2008年11月 | 城市管理局 |
| 4 | 沙湖镇生活污水处理厂 | 新建 | 219 | 2009年12月 | 沙湖镇政府 建设局 |
| 合 计 |  |  | 1892 |  |  |