附件2

恩平市公园城市建设任务分解表

| 序号 | 项 目 | 牵头单位 | 建设内容 | 完成时间 | 成员单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生态景观保护规划 | 市规划局 | 划定生态景观控制线，对全市的农田保护区、自然保护区、森林公园、风景名胜区、重要湿地等资源进行规划保护，编制《恩平市生态景观保护规划》。 | 2015.12 | 市农业局、林业局、国土局、环保局、住建局、城管局、旅游局，各镇（街）。 |
| 二 | 规范公园标准，统一公园标识 | 市城管局 | 编制完成我市公园的建设标准，完成公园标识设计。 | 2015.12 | 市旅游局、各镇（街）. |
| 按照建设标准和标识，对现有公园完善配套，之后新建的公园按标准建设。 | 2016.12 |
| 三 | 鳌峰山风景区龙头公园建设 |  |  |  |  |
| 1 | 编制总体规划 | 市城管局 | 明晰风景区的红线范围，将与之相连的山林地划入风景区范围，完善路网和公共设施配套，在现有的特色植物园的基础上，继续规划建设植物专类园，注重挖掘风景区的航天励志文化，体现景区文化色彩。 | 2015.12 | 市规划局、林业局、国土资源局、住建局、旅游局，恩城街道办、交通运输局。 |
| 2 | 资源整合 | 市城管局 | 按照重新划定的红线和风景区总体规划，整合鳌峰山周边资源，实施统一建设，统一管理，统一保护。 | 2015.12 | 市林业局、住建局、国土资源局、规划局，恩城街道办。 |
| 3 | 景区建设 | 市城管局 | 做好桃花园扩建工作、建设特色赏花植物专类园、建设各个景点之间的游览路径及相关配套设施、同步配套公交站场。 | 2016.12 | 市林业局、住建局、交通运输局、国土资源局、规划局、环保局，恩城街道办。 |
| 建成“名木园”；完善景区西北边路网建设，打造开花植物景观路、加强风景区的宣传推广，打造兼具浓厚航天励志文化的风景名胜区。 | 2020.12 |
| 4 | 交通配套建设 | 市交通运输局 | 加快市政基础设施建设和构建完善的景区道路网，完善绿道网，强化风景区内各景点以及与其他公园之间的连接，结合公交站场配建情况，开通接驳风景区的公交线路，提升市民游览的便捷性。 | 2016.12 | 市城管局、住建局、国土局、规划局、环保局、旅游局。 |
| 四 | 综合性公园建设 | 市城管局 | 新建成1个面积超10公顷，基础设施齐全、文化内涵丰富的综合性公园。 | 2016.12 | 市住建局、林业局、国土资源局、规划局、环保局，恩城街道办,人防办。 |
| 再新建成1个面积超10公顷，基础设施齐全、文化内涵丰富的综合性公园。 | 2020 |
| 五 | 镇（街）公园建设 | 各镇（街） | 中心镇公园面积不小于1.5万平方米，其他镇（街）公园面积不小于1万平方米。至2020年底实现镇级公园全覆盖。 | 2020 | 市住建局、农业局、林业局、城管局、国土资源局、规划局、环保局、体育局。 |
| 六 | 村居公园建设 | 各镇（街） | 每个村（居）至少建成一个2000平方米以上、绿化覆盖率50%以上、设施配套基本齐全的公园。至2020年底实现村居公园全覆盖。 | 2020 | 市城管局、林业局、农业局、住建局、国土资源局、水务局、环保局、环保局、体育局。 |
| 七 | 冯如故居航天育种文化公园建设 | 牛江镇政府 | 完成公园的总体规划。 | 2015.12 | 市农业局、文广新局、城管局、林业局、住建局、水务局、国土资源局、规划局、环保局。 |
| 完成公园的基本配套设施建设。 | 2016.12 |
| 完成公园资源整合、周边环境整治。 | 2020 |
| 八 | 森林公园建设 | 市林业局 | 新建5个镇级森林公园。 | 2015.12 | 各镇（街） |
| 再新建2个县级森林公园和4个镇级森林公园。 | 2017.12 |
| 九 | 城市绿廊建设 |  |  |  |  |
| 1 | 滨水绿廊建设行动 | 市城管局 | 完成沿江西路休闲河滨绿地建设，打造水生植物公园景观。 | 2016.12 | 市国土资源局、住建局、林业局、规划局、环保局、水务局，恩城街道办。 |
| 完成滨江景观带建设。 | 2020 |
| 2 | 沿路绿廊建设 | 市城管局 | 完成南华街二期绿化景观带建设。 | 2016.12 | 市住建局、规划局。 |
| 市交通运输局 | 完成佛开高速沙湖、圣堂、恩城、大槐等4个出入口沿路绿廊建设。 | 2020 | 市住建局、国土资源局、规划局、环保局、林业局、城管局，恩城街道办、沙湖镇政府、圣堂镇政府、大槐镇政府。 |
| 3 | 慢行系统建设 | 市规划局 | 完成全市慢行系统，步行径规划。 | 2015.12 | 市住建局、交通运输局、林业局、城管局、旅游局，各镇（街）。 |
| 市住建局 | 完成慢行系统建设：以温泉资源为主线，结合自然生态环境，打造休闲、探险步径。 | 2016.12 | 市规划局、林业局、城管局、旅游局、交通局、各镇（街） |
| 以鳌峰山风景区龙头公园为主公园组团间的慢行系统。并建设一定数量、各具特色的步行径。 | 2020 |